Ata da Reunião: Desenvolvimento da página intranet no Hospital Naval de Brasília
Data: 01/10/2024
Horário: 10:30 às 11:05
Local: remoto
Presença:
- CMG Sandro	–	Comandante da Sessão de Informática
- SGT Oriel	–	Administrador da Rede
- Jesse	–	Desenvolvedor Senior 4D
- Helber	–	Desenvolvedor Junior 4D
- Manoel	–	Desenvolvedor Junior 4D
Pauta:
1. Status do Projeto:
  1. O projeto encontra-se em fase de planejamento, levantamento de requisitos e definição de prazos.
  2. Necessidade de definição das funcionalidades obrigatórias e desejáveis.
  3. Necessidade de definição da ordem de prioridade de implementação das funcionalidades.
  4. Proposto iniciar a implementação pela funcionalidade de autenticação.
  5. Não houve apresentação de métricas de desempenho.
2. Novas funcionalidades:
  1. Autenticação de usuários.
  1. Prazo de entrega: 15 dias úteis
    1. obs: a contar a partir da definição das “roles”
  1. Frontend: criar card para usuario interagir com o sistema. (login e cadastro)
  2. Backend: serviço de autenticação e gerenciamento do banco de dados
2. Correções de bugs:
  1. Sem bugs a serem corrigidos no momento.
3. Próximos passos:
  1. Mapear os “cargos” do sistema
  2. Definir prioridades de funcionalidades
  3. Prazo para conclusão: 04/10/2024
Discussões e Decisões:
- [Resumo detalhado das principais discussões sobre cada item da pauta]
- [Decisões tomadas, com responsáveis e prazos definidos]
Ações a Serem Tomadas:
Tarefa	Responsável	Prazo
Definir funcionalidades/prioridades	CMD Sandro	04/10/2024
Backend	Helber	21/10/2024
Frontend	Manoel	21/10/2024